ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ

ХВИЩАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО   КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 11.01.2011  года			       с. Хвищанка                           №  1

«Об образовании комиссии по
подготовке и проведению отопительного
сезона 2011-2012 годов на территории
Хвищанского  сельского поселения »

В целях подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов на территории   Хвищанского сельского поселения  ,

постановляю:

1. Создать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов в составе согласно Приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов согласно Приложению 2.

3. Утвердить общий план-график проведения ремонтных работ жилищного фонда, объектов социальной сферы для обеспечения их надежной работы в осенне-зимний период 2011-2012 годов согласно Приложению 3.

4. Заседания комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов проводить 1 раз в месяц.

5. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Хвищанского сельского поселения                                     С.Б. Попова

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы администрации

Хвищанского сельского поселения

от 11.01.2011  № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по подготовке и проведению
отопительного сезона 2011-2012 годов

на территории Хвищанского  сельского поселения

Кировского муниципального района Приморского края

1. Общее положение.

1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг с учетом итогов предыдущего сезона и выявление причин, связанных с авариями при эксплуатации энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения.

1.2. В своей деятельности комиссия подчинена Главе администрации Хвищанского  сельского поселения.

1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе.

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, Правилами норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г., федеральными и краевыми законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края.

2. Цель и задачи комиссии.

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в осенне-зимний период 2011-2012 годов.

2.2. Задачами комиссии являются:

- Выявить причины нарушений и неполадок энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения

- Предоставить информацию о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в зимних условиях в администрацию Хвищанского сельского поселения.

- Контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Хвищанского сельского поселения в осенне-зимний период 2011-2012 годов.

- Анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Хвищанского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов.

3. Организация деятельности комиссии.

3.1. Положение о комиссии утверждается Главой администрации Хвищанского  сельского  поселения.

3.2. Комиссия назначается Главой администрации Хвищанского  сельского поселения.

3.3. Заседания комиссии проводятся 1 раз в месяц на период подготовки к зимнему периоду.

3.4. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.

3.5. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении, электроснабжении  населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

3.6. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении, электроснабжении населения, обслуживании жилищного фонда.

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы администрации

Хвищанского сельского поселения

от 11.01.2011  № 1

Общий план – график работы готовности жилищного фонда,

объектов социальной сферы

к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов

| № | Наименование | Сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание Комиссии по подведению итогов ОЗП 2010-2011 гг | июнь 2011 г |  |
| 2 | Проверка технического состояния энергетических установок, систем водоснабжения, оборудования котельных установок по окончании эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 гг | Май - июнь 2011 г |  |
| 3 | Проверка технического состояния зданий и сооружений (кровля, фасады, парадные, вентиляционные каналы, дымовые трубы) | Июнь 2011 г |  |
| 4 | Ремонт кровли жилых домов Хвищанском сельском поселении | Июнь-август 2011 г |  |
| 5 | Ремонт энергетических установок, систем водоснабжения (чистка колодцев), оборудования котельных установок | Июнь-август 2011 г |  |
| 6 | Ремонт кровли, пристройки клуба Хвищанского сельского поселения | Июль – август 2011 г. |  |
| 7 | Ремонт входных дверей и остекление окон, утепление | Август – сентябрь 2011 г |  |
| 8 | Подведение итогов подготовки энергетических установок, систем водоснабжения, оборудования котельных установок для эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 гг | Сентябрь 2011 г |  |

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы администрации

Хвищанского  сельского  поселения

от 11.01.2011  № 1

Состав Комиссии по проверке готовности жилищного фонда,

объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры

к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность | Телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калиниченко Евгений Викторович | Председатель комиссии, заместитель председателя муниципального комитета Хвищанского сельского поселения | 29-3-53 |  |
| 2 | Лиманюк Людмила Евгеньевна | Секретарь комиссии, инспектор по ВУС | 29-3-31 |  |
| 3 | Мельников Анатолий Викторович | Член комиссии, депутат муниципального комитета | 29-3-39 |  |
| 4 | Пчёлкина Людмила Владимировна | Член комиссии, работник ФАПа | 29-3-16 |  |
| 5 | Кравченко Ирина Станиславовна | Член комиссии, директор школы | 29-3-19 |  |
| 6 | Груздева Татьяна Евгеньевна | Член комиссии, заведующая клубом | 29-3-35 |  |