АДМИНИСТРАЦИЯ

ХВИЩАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО   КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2011г                                          с. Хвищанка 	                             	   №  30

Об утверждении Плана мероприятий

направленных на осуществление перехода

органов местного самоуправления Хвищанского сельского поселения

на межведомственное электронное взаимодействие

В целях создания правовой основы для формирования, совершенствования и дальнейшего развития межведомственного электронного взаимодействия в Хвищанском сельском поселении, во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 1555-р, распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, во исполнение Поручения Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № ВП-П10-1150 Администрация Хвищанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий направленных на осуществление перехода

органов местного самоуправления Хвищанского сельского поселения

на межведомственное электронное взаимодействие  согласно приложению.

2. Определить Администрацию Хвищанского сельского поселения:

- уполномоченным органом   Хвищанского сельского поселения по ведению реестра муниципальных услуг (функций);

- органом местного самоуправления Хвищанского сельского поселения, уполномоченным осуществлять информационное взаимодействие с Департаментом связи и информатизации для размещения сведений о муниципальных услугах (функциях) в региональном реестре и федеральной государственной информационной системе «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – уполномоченный орган Хвищанского сельского поселения).

3. Главе Администрации Хвищанского сельского поселения представить информацию об уполномоченном органе Хвищанского сельского поселения в Департамент связи и информатизации Приморского края и в Администрацию Кировского муниципального района.

4. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Хвищанского

сельского поселения 	      С.Б. Попова

приложение к постановлению

администрации № 30 от 05.03.2011г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

направленных на осуществление перехода

органов местного самоуправления Хвищанского сельского поселения

на межведомственное электронное взаимодействие

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение сведений о муниципальных услугах в федеральных государственных информационных системах «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru), а также в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (gosuslugi.primorsky.ru) и на официальном Интернет-сайте администрации Хвищанского сельского поселения | С.Б. Попова, глава администрации | 1- 2 квартал 2011 г. |
| 2. | Разработка и включение в Инструкцию по делопроизводству администрации Хвищанского сельского поселения порядка работы с электронными документами | С.Б. Попова, глава администрации | апрель-май 2011 г. |
| 3. | Разработка и утверждение Перечня документов, создание, хранение и исполнение которых должно осуществляться в электронной форме | С.Б. Попова, глава администрации | 2 квартал 2011 г. |
|  | Заключение соглашения об информационном обмене электронными документами с: |  |  |
| 4. | - муниципальными предприятиями; | С.Б. Попова, глава администрации | май 2011 г. |
| 5. | - государственными учреждениями Кировского муниципального района |  | Июнь 2011 г. |
| 6. | - муниципальными учреждениями здравоохранения; | С.Б. Попова, глава администрации | май 2011 г. |
| 7. | - муниципальными общеобразовательными учреждениями; | С.Б. Попова, глава администрации | Июнь 2011 г. |
| 8. | - муниципальными учреждениями культуры. | С.Б. Попова, глава администрации | май 2011 г. |
| 9. | Проведение мероприятий по обеспечению защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, а также иных неправомерных действий в отношении информации, размещенной на официальном Интернет-сайте администрации Хвищанского сельского поселения и передаваемой посредством электронной почты, размещенной на базе данного сайта | С.Б. Попова, глава администрации | 1 полугодие 2011 г. |
| 10. | Разработка Положения об официальном Интернет-сайте администрации Хвищанского сельского поселения | С.Б. Попова, глава администрации | март 2011 г. |
| 11. | Внедрение второй очереди системы внутреннего электронного документооборота администрации Хвищанского сельского поселения | С.Б. Попова, глава администрации | май 2011 г. |

___________________