Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Хвищанского сельского поселения

от 29.06.2011  № 106

Общий план – график работы готовности жилищного фонда,

объектов социальной сферы

к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов

| № | Наименование | Сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание Комиссии по подведению итогов ОЗП 2010-2011 гг | 30 июня 2011 г |  |
| 2 | Проверка технического состояния энергетических установок, систем водоснабжения, оборудования котельных установок по окончании эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 гг | Июнь - июль 2011 г |  |
| 3 | Проверка технического состояния зданий и сооружений (кровля, фасады, парадные, вентиляционные каналы, дымовые трубы) | Июль 2011 г |  |
| 4 | Ремонт кровли жилых домов Хвищанском сельском поселении | Июнь-август 2011 г |  |
| 5 | Ремонт энергетических установок, систем водоснабжения (чистка колодцев), оборудования котельных установок | Июнь-август 2011 г |  |
| 6 | Ремонт кровли, пристройки клуба Хвищанского сельского поселения | Июль – август 2011 г. |  |
| 7 | Ремонт входных дверей и остекление окон, утепление | Август – сентябрь 2011 г |  |
| 8 | Подведение итогов подготовки энергетических установок, систем водоснабжения, оборудования котельных установок для эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 гг | Сентябрь 2011 г |  |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Хвищанского  сельского  поселения

от 29.06.2011  № 106

Состав Комиссии по проверке готовности жилищного фонда,

объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры

к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность | Телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калиниченко Евгений Викторович | Председатель комиссии, заместитель председателя муниципального комитета Хвищанского сельского поселения | 29-3-53 |  |
| 2 | Лиманюк Людмила Евгеньевна | Секретарь комиссии, инспектор по ВУС | 29-3-31 |  |
| 3 | Мельников Анатолий Викторович | Член комиссии, депутат муниципального комитета | 29-3-39 |  |
| 4 | Пчёлкина Людмила Владимировна | Член комиссии, работник ФАПа | 29-3-16 |  |
| 5 | Кравченко Ирина Станиславовна | Член комиссии, директор школы | 29-3-19 |  |
| 6 | Груздева Татьяна Евгеньевна | Член комиссии, заведующая клубом | 29-3-35 |  |