Приложение   к постановлению

администрации Хвищанского сельского поселения

от   05   марта 2011 года № 29

ПЛАН - ГРАФИК

перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Хвищанского сельского поселения

| № | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в Хвищанском сельском поселении | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Услуги в сфере культуры |
| --- |
| 1. | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек, базам данных | Администрация Хвищанского сельского поселения | до 1 апреля 2011 года | До 1 июня 2011 года | до 1 мая 2012 года | до 1 ноября 2012 года | до 1 ноября 2013 года |
| 2 | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории Приморского края и включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации | Администрация Хвищанского сельского поселения | до 1 апреля 2011 года | - | - | - | - |
| 3 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятиях театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятиях театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Администрация Хвищанского сельского поселения | до 1 апреля 2011 года | - | - | - | - |
| Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 4. | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Администрация Хвищанского сельского поселения | до 1 апреля 2011 года | - | - | - | - |
| 5. | Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Принятие документов, а также выдача разреше-ний о переводе или об отказе в переводе жило-го помещения в нежи-лое или нежилого помещения в жилое помещение | Администрация Хвищанского сельского поселения | до 1 апреля 2011 года | До 1 июня 2011 года | до 1 мая 2012 года | до 1 ноября 2012 года | - |
| 6 | Приём заявлений, документов, а также постановка на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Приём заявлений, документов, а также постановка на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Хвищанского сельского поселения | до 1 апреля 2011 года | До 1 июня 2011 года | до 1 августа 2011 года | до 1 января 2012 года | до 1 августа 2012 года |
| 7 | Приём заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Приём заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Администрация Хвищанского сельского поселения | до 1 апреля 2011 года | До 1 июня 2011 года | до 1 августа 2011 года | до 1 января 2012 года | до 1 августа 2012 года |
| 8 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация Хвищанского сельского поселения | до 1 апреля 2011 года | До 1 июня 2011 года | до 1 августа 2011 года | до 1 января 2012 года | до 1 августа 2012 года |
| Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |
| 9. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Администрация Хвищанского сельского поселения | до 1 апреля 2011 года |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Администрация Хвищанского сельского поселения | до 1 апреля 2011 года | До 1 июня 2011 года | до 1 мая 2012 года | до 1 ноября 2012 года |  |
| 11. | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Администрация Хвищанского сельского поселения | до 1 апреля 2011 года | До 1 июня 2011 года | до 1 мая 2012 года | до 1 ноября 2012 года |  |
| 12. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соот-ветствующей террито-рии, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Администрация Хвищанского сельского поселения | до 1 апреля 2011 года | До 1 июня 2011 года | до 1 мая 2012 года | до 1 ноября 2012 года | до 1 ноября 2013 года |
| 13 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Администрация Хвищанского сельского поселения | до 1 апреля 2011 года | До 1 июня 2011 года | до 1 августа 2011 года | до 1 января 2012 года | до 1 августа 2013 года |
| 14 | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Администрация Хвищанского сельского поселения | до 1 апреля 2011года | До 1 июня 2011 года | до 1 августа 2011 года | до 1 января 2012 года | до 1 августа 2013 года |
| 15 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Администрация Хвищанского сельского поселения | до 1 апреля 2011 года | До 1 июня 2011 года | до 1 августа 2011 года | до 1 января 2012 года | до 1 августа 2013 года |