ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ

ХВИЩАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО   КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.04.2011  года	   с. Хвищанка	 		                    № 14

О подготовке  жилищно-коммунального хозяйства  Хвищанского        сельского  поселения     к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов

В  целях  обеспечения своевременной  подготовки жилищно-коммунального хозяйства Хвищанского  сельского  поселения   к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов, в соответствии с распоряжением Главы Администрации Хвищанского сельского поселения от 11.01.2011 № 1 « Об образовании комиссии по  подготовке и проведению отопительного сезона  2011-2012 годов на территории Хвищанского сельского поселения»

1. Утвердить  состав комиссии	по оценке готовности объектов  соцкультбыта  и жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях  на  территории  Хвищанского  сельского  поселения (приложение № 1);

2. Утвердить  План  мероприятий по   подготовке  объектов  соцкультбыта  к работе  в  осенне-зимний  период   2011-2012 годов  на территории Хвищанского  сельского  поселения (приложение 2).

3. Обеспечить  накопление  запасов топлива   к  1  октября  2011 года не  ниже  нормативных.

4.  Уделять особое внимание завозу топлива на объекты соцкультбыта. Своевременно  производить  оплату  за  поставляемое  топливо.

5.  Обеспечить  представление  в  департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в установленные сроки:

- информации о ходе подготовки к осеннее - зимнему периоду 2011-2012 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2011 года по 15 ноября 2011 года, согласно форме государственного статистического наблюдения №1 – ЖКХ (зима) срочная « Сведения о подготовке жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- информации о ходе прохождения осенне – зимнего периода по состоянию на 02 декабря 2011 года согласно форме государственного статистического наблюдения  №2 – ЖКХ (зима) « Сведения о работе жилищно - коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- отчётов о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах до пятого числа каждого месяца, следующего за отчётным

6.  Разработать  и  утвердить  графики  противоаварийных тренировок
персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить
их выполнение.

7.  Обеспечить работу комиссии по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов и получение паспортов готовности:

жилищного фонда - до 01 октября 2011 года;

организаций - до 01 ноября 2011 года;

Предоставить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов.

8.  Обеспечить к началу отопительного сезона:

1) создание за счет средств местного бюджета запасов материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

2) разработать и утвердить в срок до 01 сентября 2011 года муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений  и  взаимодействия  служб  ЖКХ  и  других  органов  при  устранении  аварий  и  инцидентов, представить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

9. Разработать  план мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию и снижению удельных расходов топлива при прохождении отопительного сезона 2011 – 2012 годов.

10. Главному бухгалтеру Хвищанского сельского поселения У.С. Цыбулько:

- обеспечить регулярную оплату текущего потребления топлива, электрической энергии учреждениями финансируемыми за счёт средств бюджета Хвищанского сельского поселения, в соответствии с утверждёнными лимитами;

11.  Контроль  выполнения  настоящего  распоряжения  оставляю  за  собой.

Глава  администрации

Хвищанского  сельского  поселения			С.Б. Попова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением главы администрации

Хвищанского  сельского  поселения

от  01.04.2011  года № 14

СОСТАВ

комиссии	по оценке готовности  жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях  на  территории  Хвищанского  сельского  поселения

1. Машнова  Л.В.        -  депутат муниципального  комитет

2. Калиниченко Е.В.	- заместитель председателя

муниципального  комитета

3. Пчелкина  Л.В.  	- депутат муниципального  комитета

4. Груздева Т.Е.         –заведующая сельским клубом, депутат                          	                                  муниципального комитета

5. Станский Н.И.         –депутат муниципального комитета

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением главы администрации

Хвищанского  сельского  поселения

от  01.04.2011  года № 14

ПЛАН

мероприятий  по  подготовке  объектов  соцкультбыта  к работе  в  осенне-зимний  период   2011-2012 годов

на территории Хвищанского  сельского  поселения  Кировского  муниципального  района

| № п/п | Наименование мероприятий и объемы работ | Сроки исполнения | количество м3 | Сметная стоимость, тыс.руб. | В том числе источник финансирования | Производители работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет, тыс. руб | Районный бюджет, тыс.руб. | Бюджет поселений, тыс.руб. | Средства предприятия, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объекты Хвищанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт потолка и крыши здания СДК, ремонт печи котельной СДК | Июнь - август |  | 10.0 |  |  | 10.0 |  | Подрядчик |
| 2 | Заготовка топлива (дрова): СДК Администрация | 1.10. 2011 1.10. 2011 | 30 80 | 30.0 80 |  |  | 30.0 80 |  | Подрядчик ООО « Кировсклес» (ген.дир. Шкоткин В.А.) подрядчик ООО «Кировсклес» (ген. дир. Шкоткин В.А.) |
|  | Итого по Хвищанскому сельскому поселению |  | 110 | 120.0 |  |  | 120.0 |  |  |